(BM02)

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

Tên lớp: IT6038-KTPM02 Khóa: K12

Tên nhóm: Nhóm 13

Họ và tên thành viên trong nhóm:

* Phạm Tuấn Sơn
* Nguyễn Thanh Thiên
* Hoàng Đình Thiện
* Trần Lê Thịnh
* Vũ Đức Vượng

Tên chủ đề: ***Thiết kế hệ thống*** ***website www.cgv.vn***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 🡪 2 |  | **Mô hình hóa chức năng** | |  |
|  | Phạm Tuấn Sơn | Mô tả use case “Xem chi tiết phim”  Mô tả use case “Cập nhật thông tin cá nhân” | | Tìm hiểu với chức năng tương ứng trong trang web “*WWW.CGV.VN*” và hướng dẫn của giảng viên |
|  | Nguyễn Thanh Thiên | Mô tả use case “Xem danh sách phim đang chiếu”  Mô tả use case “Bảo trì phim” | | Tìm hiểu với chức năng tương ứng trong trang web “*WWW.CGV.VN*” và hướng dẫn của giảng viên |
|  | Hoàng Đình Thiện | Mô tả use case “Tìm kiếm”  Mô tả use case “Mua vé” | | Tìm hiểu với chức năng tương ứng trong trang web “*WWW.CGV.VN*” và hướng dẫn của giảng viên |
|  | Trần Lê Thịnh | Mô tả use case “Bảo trì tài khoản”  Mô tả use case “Đăng ký” | | Tìm hiểu với chức năng tương ứng trong trang web “*WWW.CGV.VN*” và hướng dẫn của giảng viên |
|  | Vũ Đức Vượng | Mô tả use case “Xem thông tin rạp”  Mô tả use case “Bảo trì rạp” | | Tìm hiểu với chức năng tương ứng trong trang web “*WWW.CGV.VN*” và hướng dẫn của giảng viên |
| 3 🡪 5 |  | **Thiết kế cơ sở dữ liệu** | |  |
|  | Phạm Tuấn Sơn | Thiết kế bảng NHAN VIEN, RAP và PHONG CHIEU | | Sử dụng phần mềm Case studio 2. |
|  | Nguyễn Thanh Thiên | Thiết kế biểu đồ thực thể liên kết mức lôgic | | Sử dụng phần mềm Case studio 2. |
|  | Hoàng Đình Thiện | Thiết kế bảng VE, KHACH HANG, PHIM và TAIKHOAN | | Sử dụng phần mềm Case studio 2. |
|  | Trần Lê Thịnh | Thiết kế biểu đồ thực thể liên kết mức vật lý | | Sử dụng phần mềm Case studio 2. |
|  | Vũ Đức Vượng | Thiết kế biểu đồ quan hệ giữa các bảng | | Sử dụng phần mềm Case studio 2. |
| 6 🡪 9 |  | **Phân tích use case** | |  |
|  | Phạm Tuấn Sơn | Phân tích use case “Xem chi tiết phim”  Phân tích use case “Cập nhật thông tin cá nhân” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Rational Rose |
|  | Nguyễn Thanh Thiên | Phân tích use case “Xem danh sách phim đang chiếu”  Phân tích use case “Bảo trì phim” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Rational Rose |
|  | Hoàng Đình Thiện | Phân tích use case “Tìm kiếm”  Phân tích use case “Mua vé” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Rational Rose |
|  | Trần Lê Thịnh | Phân tích use case “Bảo trì tài khoản”  Phân tích use case “Đăng ký” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Rational Rose |
|  | Vũ Đức Vượng | Phân tích use case “Xem thông tin rạp”  Phân tích use case “Bảo trì rạp” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Rational Rose |
| 10 🡪15 |  | **Thiết kế giao diện** | |  |
|  | Phạm Tuấn Sơn | Thiết kế giao diện use case “Xem chi tiết phim”  Thiết kế giao diện use case “Cập nhật thông tin cá nhân” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Balsamiq Mockups 3, Rational Rose |
|  | Nguyễn Thanh Thiên | Thiết kế giao diện use case “Xem danh sách phim đang chiếu”  Thiết kế giao diện use case “Bảo trì phim” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Balsamiq Mockups 3, Rational Rose |
|  | Hoàng Đình Thiện | Thiết kế giao diện use case “Tìm kiếm”  Thiết kế giao diện use case “Mua vé” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Balsamiq Mockups 3, Rational Rose |
|  | Trần Lê Thịnh | Thiết kế giao diện use case “Bảo trì tài khoản”  Thiết kế giao diện use case “Đăng ký” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Balsamiq Mockups 3, Rational Rose |
|  | Vũ Đức Vượng | Thiết kế giao diện use case “Xem thông tin rạp”  Thiết kế giao diện use case “Bảo trì rạp” | | Sử dụng mô tả use case tương ứng và phần mềm Balsamiq Mockups 3, Rational Rose |
|  | | | *Ngày…..tháng…..năm 2019*  **XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | |